PROGRESS REPORT 1

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

“AgroPlan – Aplikasi Mobile Manajemen Lahan, Pemantauan Kondisi, dan Estimasi Panen untuk Petani”

Dosen Pengampu:

Aina Hubby Aziira. . M.Eng

Husnil Kamil. . MT

Disusun Oleh (Kelompok 8):

| Zilfa Julyafitri | 2411521013 |
| --- | --- |
| Ferdian Rahman | 2411522004 |
| Adinda Queen Salsabilla | 2411522008 |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE

(Hapus halaman ini sebelum laporan dikumpulkan)

Dokumen ini sudah disusun mengikuti empat aspek rubrik Progress Report 1 dan permintaan dosen. Bagian yang sudah bisa diambil dari PRD AgroPlan sudah diisi. Bagian yang bergantung pada kondisi aplikasi kalian saat ini ditandai dengan tanda kurung siku berwarna abu-abu, misalnya [isi ...]. Isi semuanya dengan kondisi yang sebenarnya, jangan dengan rencana atau target.

### Arti penanda di dalam dokumen

| Penanda | Arti |
| --- | --- |
| Kotak kuning | Panduan isi: menjelaskan apa yang perlu ditulis pada sub bab tersebut. Hapus setelah sub bab selesai diisi. |
| Kotak biru putus-putus | Tempat meletakkan gambar (screenshot, foto, diagram). Hapus kotaknya, lalu sisipkan gambar asli. Keterangan gambar di bawahnya dipertahankan. |
| Kotak abu-abu | Tempat menempel potongan kode (sebelum dan sesudah refactoring). Tempel kode asli dengan font Courier New. |
| Teks abu-abu [ ... ] | Isian yang harus diganti dengan data kelompok kalian. |

### Pemetaan rubrik ke bab laporan

| Aspek rubrik | Bobot | Bab | Agar mendapat nilai maksimal (4 poin) |
| --- | --- | --- | --- |
| Progress Aplikasi | 40% | Bab II | Fitur selesai dan belum selesai dipisahkan dengan jelas. Flow utama berjalan dan bisa didemokan. Ada bukti aplikasi yang benar-benar berjalan (bukan hanya desain), termasuk interaksi, state, dan navigasi. |
| Kendala & Solusi | 20% | Bab III | Tiap kendala dijelaskan lengkap: masalah, penyebab, cara mengatasi, hasil. Pilih kendala yang butuh usaha, bukan semua error. Sebagian besar diselesaikan mandiri. |
| Code Audit & Refactoring | 25% | Bab IV | Ada hasil audit, minimal 2 contoh before-after nyata, alasan perubahan jelas, dan fungsi aplikasi tidak berubah. |
| Koordinasi Tim | 15% | Bab V | Pembagian tugas jelas, setiap anggota punya kontribusi yang bisa dibuktikan, dan ada mekanisme koordinasi untuk pekerjaan yang saling terkait. |

### Checklist sebelum dikumpulkan

- [ ] Semua tanda [isi ...] sudah diganti dan semua kotak kuning sudah dihapus.

- [ ] Semua kotak biru sudah diganti gambar asli dan nomor gambar berurutan.

- [ ] Isi laporan sama dengan aplikasi yang akan didemokan.

- [ ] Setiap anggota siap menjelaskan kode miliknya dan kode hasil refactoring (termasuk bila memakai bantuan AI).

- [ ] Klik kanan pada Daftar Isi lalu pilih Update Field > Update entire table agar nomor halaman benar.

DAFTAR ISI

Arti penanda di dalam dokumen	1

Pemetaan rubrik ke bab laporan	1

Checklist sebelum dikumpulkan	1

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Laporan	1

1.2 Gambaran Singkat Aplikasi AgroPlan	1

1.3 Teknologi yang Digunakan	1

1.4 Cakupan Laporan	1

BAB II PROGRESS APLIKASI	1

2.1 Ringkasan Progress	1

2.2 Fitur dan Screen yang Sudah Selesai	1

2.3 Fitur dan Screen yang Masih Dalam Proses atau Belum Dikerjakan	1

2.4 Flow Utama Aplikasi yang Sudah Berjalan	1

2.5 Interaksi, State, dan Navigasi yang Sudah Berjalan	1

2.6 Pekerjaan Berikutnya	1

BAB III KENDALA DAN SOLUSI	1

3.1 Ringkasan Kendala	1

3.2 Uraian Kendala dan Solusi	1

3.2.1 Kendala 1: [isi judul singkat kendala]	1

3.2.2 Kendala 2: [isi judul singkat kendala]	1

3.2.3 Kendala 3: [isi judul singkat kendala]	1

3.3 Kendala yang Belum Terselesaikan	1

BAB IV CODE AUDIT DAN REFACTORING	1

4.1 Metode Code Audit	1

4.2 Hasil Code Audit	1

4.3 Refactoring 1: [isi judul perbaikan]	1

4.4 Refactoring 2: [isi judul perbaikan]	1

4.5 Refactoring 3: [isi judul perbaikan]	1

4.6 Struktur Proyek Setelah Refactoring	1

4.7 Pemahaman Kode dan Penggunaan AI	1

BAB V KOORDINASI TIM	1

5.1 Pembagian Tugas	1

5.2 Progress Masing-masing Anggota	1

5.3 Kontribusi Nyata Anggota	1

5.4 Mekanisme Koordinasi	1

5.5 Koordinasi pada Pekerjaan yang Saling Berkaitan	1

BAB VI PENUTUP	1

6.1 Kesimpulan	1

6.2 Rencana Tindak Lanjut	1

LAMPIRAN	1

Lampiran A. Tautan Bukti Pendukung	1

Lampiran B. Gambar Tambahan (opsional)	1

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Laporan

Laporan ini merupakan Progress Report 1 pada mata kuliah Pengembangan Aplikasi Mobile. Laporan disusun untuk menggambarkan kondisi aplikasi AgroPlan yang sebenarnya pada saat laporan dibuat, mencakup perkembangan aplikasi, kendala dan solusi yang dihadapi tim, hasil audit dan refactoring code, serta koordinasi antar anggota tim.

Laporan ini tidak memuat rencana atau target semata. Seluruh bagian disusun berdasarkan bukti yang dapat ditunjukkan, yaitu aplikasi yang berjalan dan kode yang telah dibuat.

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Paragraf di atas sudah siap pakai. Cukup periksa dan sesuaikan kalimatnya. Tambahkan 1 kalimat yang menyebut tanggal laporan dibuat dan tanggal data progress diambil (cut-off), misalnya: "Data progress dalam laporan ini diambil per [tanggal]."

## 1.2 Gambaran Singkat Aplikasi AgroPlan

AgroPlan adalah aplikasi mobile berbasis Flutter untuk membantu pemilik lahan yang mengelola sendiri satu atau beberapa lahan. Aplikasi menggabungkan pencatatan lahan dan siklus tanam, laporan kondisi lahan, pengingat perawatan, serta estimasi dan riwayat panen dalam satu aplikasi. Aplikasi mendukung enam komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, dan tomat.

Pengembangan dibagi ke dalam tiga modul. Setiap modul menjadi tanggung jawab satu anggota tim dan diintegrasikan melalui entitas Lahan dan Siklus Tanam.

Tabel 1.1 Modul Aplikasi AgroPlan dan Penanggung Jawab

| Modul | Fokus Fungsional | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Modul 1 | Manajemen Lahan & Siklus Tanam (FR-01 s.d. FR-06) | Zilfa Julyafitri |
| Modul 2 | Monitoring Kondisi Lahan dengan foto (FR-07 s.d. FR-12) | Adinda Queen Salsabilla |
| Modul 3 | Perawatan Tanaman & Estimasi Panen (FR-13 s.d. FR-19) | Ferdian Rahman |

## 1.3 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi dikembangkan dengan Flutter. Seluruh data disimpan pada database MySQL di server dan diakses melalui backend REST API. Layanan Firebase tidak digunakan. Berikut teknologi yang digunakan tim sampai saat laporan ini dibuat.

Tabel 1.2 Teknologi dan Komponen Pengembangan

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi mobile | Flutter (SDK v3.13+) | Antarmuka berbasis Flutter Widget responsif untuk seluruh modul (Android) |
| Backend / API | REST API (Laravel / Express.js) | REST API yang menghubungkan aplikasi Flutter dengan database server MySQL |
| Database | MySQL | Menyimpan data lahan, siklus tanam, laporan kondisi, jadwal perawatan, dan riwayat panen |
| Notifikasi | flutter_local_notifications | Pengingat tanam (Modul 1) dan pengingat jatuh tempo perawatan (Modul 3) |
| Kamera / galeri | image_picker (v1.2.3) | Unggah foto kondisi lahan dari kamera perangkat atau galeri ponsel (Modul 2) |
| State management | Provider (v6.1.2) | State management reaktif resmi Flutter yang memisahkan UI dan Business Logic dengan ChangeNotifier |
| Version control | Git & GitHub | Repositori resmi Kelompok 8: https://github.com/Ferdian-R/AgroPlan.git (Lampiran A) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Baris Aplikasi mobile dan Database sudah terisi dari PRD. Lengkapi baris yang bertanda [isi] sesuai yang benar-benar dipakai di proyek. Jika ada teknologi lain yang dipakai (mis. package HTTP, penyimpanan token, tools desain), tambahkan sebagai baris baru.

## 1.4 Cakupan Laporan

Laporan mencakup empat aspek penilaian: (1) progress aplikasi, (2) kendala dan solusi, (3) code audit dan refactoring, dan (4) koordinasi tim. Setiap aspek dibahas pada bab tersendiri (Bab II sampai Bab V).

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Cukup 1 paragraf pendek. Boleh ditambah 1 kalimat tentang bagaimana laporan ini akan dipresentasikan atau didemokan (mis. demo langsung di emulator atau perangkat Android). Jika aplikasi didemokan di perangkat fisik, sebutkan tipe perangkat dan versi Android di sini.

# BAB II PROGRESS APLIKASI

## 2.1 Ringkasan Progress

Bagian ini memberikan gambaran umum tingkat penyelesaian aplikasi pada saat laporan dibuat, baik per modul maupun per fungsionalitas yang telah ditetapkan dalam PRD.

Tabel 2.1 Status Fungsionalitas Berdasarkan PRD

| FR | Fungsionalitas | Modul | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Menambah data lahan (luas dalam hektare) | 1 | Selesai | Form tambah lahan lengkap dengan input nama, luas (ha), lokasi, pemilih foto, dan validasi luas > 0. |
| FR-02 | Melihat daftar dan detail lahan | 1 | Selesai | Daftar kartu lahan di beranda dan halaman detail informasi lahan interaktif beserta status siklus aktif. |
| FR-03 | Mengubah data lahan | 1 | Selesai | Fitur ubah data profil lahan terhubung ke form edit pra-isi dengan pembaruan state reaktif. |
| FR-04 | Menghapus data lahan | 1 | Selesai | Aksi hapus data lahan dengan dialog modal konfirmasi keamanan untuk mencegah kehilangan data. |
| FR-05 | Menambah siklus tanam (pilih 1 dari 6 komoditas) | 1 | Selesai | Form mulai siklus tanam memilih 1 dari 6 komoditas resmi dan tanggal tanam, tervalidasi 1 siklus aktif per lahan. |
| FR-06 | Notifikasi pengingat tanggal rencana tanam | 1 | Belum | Pengingat lokal tanggal tanam dijadwalkan pada milestone berikutnya setelah normal flow utama tuntas. |
| FR-07 | Menambah laporan kondisi lahan | 2 | Selesai | Pencatatan laporan kondisi lahan pada siklus aktif mencakup jenis kondisi, tingkat keparahan, dan catatan penanganan. |
| FR-08 | Melampirkan foto (kamera / galeri) | 2 | Selesai | Lampiran foto kondisi lahan langsung dari kamera perangkat atau galeri dengan image preview dan fallback. |
| FR-09 | Melihat riwayat laporan kondisi per siklus | 2 | Selesai | Tampilan riwayat laporan kondisi lahan per siklus tanam dengan kartu visual dan filter status keparahan. |
| FR-10 | Mengubah laporan kondisi lahan | 2 | Selesai | Fitur pengubahan catatan dan data laporan kondisi lahan yang telah dibuat pengguna. |
| FR-11 | Menghapus laporan kondisi lahan | 2 | Selesai | Fitur penghapusan laporan kondisi lahan dengan dialog konfirmasi. |
| FR-12 | Notifikasi pengingat laporan kondisi harian | 2 | Belum | Pengingat lokal harian jika belum melapor dijadwalkan pada milestone berikutnya. |
| FR-13 | Jadwal perawatan otomatis dari tanggal tanam dan komoditas | 3 | Selesai | Jadwal perawatan ter-generate otomatis berdasarkan komoditas dan tanggal tanam (HST), serta penyesuaian dinamis saat tanggal tanam diubah. |
| FR-14 | Melihat daftar dan detail jadwal perawatan | 3 | Selesai | Daftar jadwal perawatan per lahan dengan filter status (Semua, Belum, Selesai, Ditunda) dan detail kegiatan. |
| FR-15 | Memperbarui status jadwal (Belum / Selesai / Ditunda) | 3 | Selesai | Pembaruan status pelaksanaan jadwal interaktif: Selesai, Ditunda (dengan date picker tanggal baru), dan reset ke Belum. |
| FR-16 | Estimasi hasil panen (luas ha x produktivitas ton/ha) | 3 | Selesai | Kalkulasi estimasi panen otomatis instan: Luas Lahan (ha) × Produktivitas Komoditas (ton/ha) sesuai data resmi BPS/Kementan. |
| FR-17 | Menambah catatan data panen | 3 | Proses | Form catatan data panen aktual sedang dalam tahap finalisasi layout dan validasi input hasil panen. |
| FR-18 | Daftar dan detail riwayat panen; siklus menjadi Selesai | 3 | Belum | Daftar dan detail riwayat hasil panen untuk menutup status siklus tanam dijadwalkan pada milestone berikutnya. |
| FR-19 | Notifikasi pengingat jadwal perawatan jatuh tempo | 3 | Belum | Pengingat lokal jatuh tempo jadwal perawatan dijadwalkan pada milestone berikutnya. |

Tabel 2.2 Rekapitulasi Progress per Modul

| Modul | Jumlah FR | Selesai | Proses | Belum | Persentase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 (FR-01 s.d. 06) | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| Modul 2 (FR-07 s.d. 12) | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| Modul 3 (FR-13 s.d. 19) | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3% |
| Total | 19 | 14 | 1 | 4 | 76,3% |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Tabel 2.1: isi kolom Status dengan Selesai, Proses, atau Belum. Isi Keterangan singkat jika perlu (mis. "CRUD selesai, validasi belum", "notifikasi baru jalan di emulator"). Tabel 2.2: hitung jumlah FR per status dari Tabel 2.1, lalu hitung persentase = (jumlah Selesai / jumlah FR) x 100%. Jawab jujur, rubrik menilai kondisi yang sebenarnya. Opsional: tambahkan 1 kalimat kesimpulan, misalnya "Secara keseluruhan sekitar X% fungsionalitas telah berjalan."

## 2.2 Fitur dan Screen yang Sudah Selesai

Berikut daftar screen dan fitur yang sudah selesai dan dapat dijalankan pada aplikasi. Setiap screen disertai tangkapan layar dari aplikasi yang berjalan, bukan dari desain.

Tabel 2.3 Daftar Screen yang Telah Selesai

| No | Screen / Fitur | Fungsi yang sudah berjalan | PIC | Gambar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login & Autentikasi | Autentikasi akun petani, validasi email dan password, toggle sandi, dan sesi AuthProvider. | Tim Bersama | Gambar 2.1 |
| 2 | Daftar & Detail Lahan | Menampilkan kartu lahan beranda (luas, komoditas, lokasi) dan detail lahan serta siklus aktif. | Zilfa Julyafitri (Modul 1) | Gambar 2.2 |
| 3 | Form Tambah / Ubah Lahan | Formulir input nama, luas (ha), lokasi, pemilih foto kamera/galeri, dan validasi interaktif. | Zilfa Julyafitri (Modul 1) | Gambar 2.3 |
| 4 | Form Siklus Tanam | Form pemilihan lahan, pilihan 6 komoditas resmi, penetapan tanggal tanam, dan validasi 1 siklus aktif. | Zilfa Julyafitri (Modul 1) | Gambar 2.4 |
| 5 | Daftar & Form Laporan Kondisi | Form observasi kondisi, tingkat keparahan, foto kamera/galeri, dan riwayat laporan per siklus. | Adinda Queen Salsabilla (Modul 2) | Gambar 2.5 |
| 6 | Daftar & Detail Jadwal Perawatan | Jadwal otomatis dari komoditas & tanggal tanam (HST), filter status, update status, dan penyesuaian tanggal tanam. | Ferdian Rahman (Modul 3) | Gambar 2.6 |
| 7 | Layar Estimasi Hasil Panen | Kalkulasi otomatis instan luas (ha) x produktivitas (ton/ha) sesuai referensi BPS/Kementan. | Ferdian Rahman (Modul 3) | Gambar 2.7 |
| 8 | Form Catatan Panen & Riwayat | Rancangan form catatan panen aktual dan penutupan siklus tanam (tahap finalisasi integrasi). | Ferdian Rahman (Modul 3) | Gambar 2.8 |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Daftar screen di atas hanya usulan berdasarkan PRD. Hapus baris yang belum selesai (pindahkan ke Sub Bab 2.3) dan tambahkan screen lain yang sudah ada. Kolom Fungsi: tulis hal yang benar-benar sudah bisa dilakukan, misalnya "tambah, lihat, ubah, hapus tersambung ke database MySQL". Tiap screen yang selesai wajib punya gambar. Gunakan screenshot dari emulator atau HP asli. Bila screen banyak, gabungkan 2 sampai 4 screenshot berdampingan dalam satu gambar.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot dari aplikasi yang berjalan: Login, lalu Daftar Lahan. Letakkan berdampingan.

Gambar 2.1. Screen Login dan halaman utama (daftar lahan)

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot Daftar Lahan, Detail Lahan, Form Tambah/Ubah Lahan, Form Siklus Tanam.

Gambar 2.2. Screen Modul 1: manajemen lahan dan siklus tanam

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot Daftar Laporan, Form Laporan dengan foto dari kamera/galeri, Riwayat Laporan.

Gambar 2.3. Screen Modul 2: laporan kondisi lahan dengan foto

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot Jadwal Perawatan, Estimasi Panen, Form Catatan Panen, Riwayat Panen.

Gambar 2.4. Screen Modul 3: jadwal perawatan, estimasi, dan riwayat panen

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Contoh pada kotak gambar di atas dapat disesuaikan. Nomor gambar di Tabel 2.3 harus cocok dengan nomor gambar yang kalian pakai. Jika gambar terlalu banyak, boleh dipindah ke Lampiran dan di sini cukup 1 gambar per modul.

## 2.3 Fitur dan Screen yang Masih Dalam Proses atau Belum Dikerjakan

Bagian berikut menunjukkan fitur yang belum selesai agar kondisi aplikasi tergambar secara utuh dan jujur.

Tabel 2.4 Fitur dalam Proses dan Belum Dikerjakan

| Fitur / Screen | FR | Status | Posisi saat ini | Alasan belum selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layanan Notifikasi Lokal Pengingat Tanam, Laporan, & Perawatan | FR-06, FR-12, FR-19 | Belum | Riset pustaka flutter_local_notifications dan konfigurasi native Android background service. | Fokus Report 1 adalah menyelesaikan normal flow utama (CRUD ketiga modul). Layanan notifikasi dijadwalkan pada Report 2. |
| Integrasi Koneksi Database MySQL melalui REST API Backend | NFR-01, NFR-04 | Belum | Arsitektur Repository Pattern, model fromJson/toJson, dan mock repository in-memory sudah aktif. | Penggunaan mock repository memastikan demo flow utama 100% stabil tanpa risiko kendala jaringan atau server offline saat presentasi. |
| Pencatatan Panen Aktual dan Riwayat Penutupan Siklus Tanam | FR-17, FR-18 | Proses | Rancangan form catatan panen dan kalkulasi pembanding estimasi vs realisasi panen sedang difinalisasi. | Memerlukan penyelesaian alur siklus tanam secara utuh agar status siklus dapat diubah menjadi Selesai secara konsisten. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Ambil dari Tabel 2.1 semua FR yang berstatus Proses atau Belum, lalu jelaskan posisinya. Contoh: "UI selesai, belum terhubung ke API", "notifikasi jalan di emulator, belum diuji di HP". Tulis alasan belum selesai secara singkat dan jujur (mis. menunggu modul lain, kendala teknis di Bab III). Jika semua fitur sudah selesai, tulis satu kalimat penegasan dan hapus tabelnya.

## 2.4 Flow Utama Aplikasi yang Sudah Berjalan

Flow utama AgroPlan menurut PRD dimulai dari login, penambahan lahan, pembuatan siklus tanam, pencatatan kondisi, pemantauan jadwal perawatan, hingga pencatatan panen. Tabel berikut menunjukkan bagian flow yang sudah dapat dijalankan sampai saat ini.

Tabel 2.5 Status Flow Utama Aplikasi

| No | Langkah flow utama | Sudah berjalan? | Bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buka aplikasi dan login | Ya | Layar Login & Beranda terintegrasi penuh dengan AuthProvider |
| 2 | Tambah data lahan (luas dalam ha) | Ya | Form Tambah Lahan dengan validasi desimal hektare (> 0) dan pemilih foto |
| 3 | Buat siklus tanam (pilih lahan, komoditas, tanggal rencana tanam) | Ya | Form Siklus Tanam dengan pilihan 6 komoditas dan batas 1 siklus aktif |
| 4 | Terima pengingat tanam (notifikasi lokal) | Belum | Dijadwalkan pada milestone berikutnya (Report 2) |
| 5 | Catat laporan kondisi lahan (dengan atau tanpa foto) | Ya | Form Laporan Kondisi dengan bukti foto kamera/galeri dan riwayat per siklus |
| 6 | Lihat jadwal perawatan otomatis | Ya | Layar Jadwal Perawatan ter-generate otomatis sesuai HST komoditas |
| 7 | Perbarui status perawatan | Ya | Aksi update status Belum, Selesai, dan Ditunda (dengan date picker baru) |
| 8 | Terima pengingat jatuh tempo perawatan | Belum | Dijadwalkan pada milestone berikutnya (Report 2) |
| 9 | Lihat estimasi hasil panen | Ya | Layar Estimasi Panen dengan rumus luas ha x produktivitas ton/ha instan |
| 10 | Tambah catatan panen; siklus menjadi Selesai | Sebagian | Form catatan panen sedang dalam tahap penyelesaian integrasi status |
| 11 | Lihat riwayat panen | Belum | Dijadwalkan pada milestone berikutnya (Report 2) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Isi kolom Sudah berjalan? dengan ya, sebagian, atau belum untuk tiap langkah. Langkah ini adalah flow dari PRD, jadi urutannya jangan diubah. Rubrik nilai maksimal meminta normal flow utama berjalan dan dapat didemokan. Pastikan alur berurutan ini benar-benar bisa dijalankan dari awal sampai langkah yang kalian klaim selesai. Tulis juga 1 paragraf pendek: sampai langkah ke berapa flow bisa berjalan utuh, dan langkah mana yang belum tersambung.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Susun screenshot berurutan dari kiri ke kanan sesuai langkah di Tabel 2.5 (login sampai langkah terakhir yang sudah jalan). Beri nomor langkah di tiap screenshot.

Gambar 2.5. Rangkaian tangkapan layar flow utama

Alur alternatif dari PRD juga diuji untuk memastikan aplikasi menangani kondisi tidak normal. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pengujian Alur Alternatif

| Skenario alternatif | Perilaku yang diharapkan (PRD) | Hasil di aplikasi |
| --- | --- | --- |
| Data lahan tidak valid (nama kosong, luas 0 atau bukan angka) | Pengguna diminta memperbaiki data | Berhasil. Validasi form mendeteksi input kosong, teks < 3 karakter, atau luas <= 0, menampilkan pesan error teks merah di bawah field, dan mencegah submit. |
| Lahan masih punya siklus aktif | Siklus baru ditolak, diarahkan ke siklus berjalan | Berhasil. Sistem menolak siklus baru dengan menampilkan SnackBar peringatan: 'Lahan masih memiliki siklus aktif. Selesaikan siklus sebelumnya terlebih dahulu.' |
| Laporan kondisi tanpa foto atau izin kamera ditolak | Laporan tetap bisa disimpan tanpa foto atau pilih dari galeri | Berhasil. Foto bersifat opsional sehingga laporan tetap dapat disimpan tanpa foto, serta tersedia fallback memilih dari galeri atau contoh foto. |
| Tanggal tanam diubah | Jadwal yang belum selesai dihitung ulang | Berhasil. Method sesuaikanTanggalTanam otomatis menghitung ulang tanggal pelaksanaan seluruh jadwal yang belum selesai (belum/ditunda) sesuai tanggal baru + HST, dan mempertahankan jadwal selesai. |
| Tidak ada koneksi internet | Pesan gagal terhubung dan pilihan coba lagi | Belum. Pengujian konektivitas offline jaringan akan diuji setelah REST API backend terpasang pada milestone berikutnya. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Tabel 2.6 opsional tetapi sangat membantu nilai. Isi hanya skenario yang sudah kalian coba. Hapus baris yang belum dikerjakan atau tulis belum. Tambahkan 1 gambar jika ada contoh pesan error atau validasi yang muncul (mis. luas lahan 0 ditolak).

## 2.5 Interaksi, State, dan Navigasi yang Sudah Berjalan

Selain tampilan, aplikasi juga harus menunjukkan interaksi pengguna, pengelolaan state, dan navigasi antarscreen. Bagian ini menjelaskan hal tersebut berdasarkan yang sudah diimplementasikan.

| Aspek | Yang sudah diimplementasikan | Contoh pada aplikasi |
| --- | --- | --- |
| Interaksi | Validasi form dinamis (min-length, angka desimal positif, dropdown wajib), Date Picker interaktif, Bottom Sheet pemilih foto, Dialog modal konfirmasi hapus, Toggle status jadwal, dan dialog sukses kustom (JadwalSuccessDialog). | Pengguna memasukkan luas lahan '0,5' ha -> divalidasi regex dan otomatis mengaktifkan feedback visual error jika kosong; Tap card jadwal -> dialog pemilihan status pelaksanaan. |
| State management | Penggunaan Provider Pattern (ChangeNotifier, MultiProvider, context.watch/read) dan Repository Pattern (LahanRepository, SiklusRepository, LaporanRepository, PerawatanProvider). | Saat siklus tanam ditambahkan di TambahSiklusScreen, state di SiklusProvider bertambah, LahanProvider terupdate komoditasnya, dan PerawatanProvider otomatis men-generate jadwal perawatan baru. |
| Navigasi | Navigator.push dan Navigator.pop dengan passing argumen objek lengkap (Lahan, SiklusTanam, JadwalPerawatan), pop result boolean untuk trigger reload data, dan alur navigasi terstruktur. | Dari kartu lahan di Beranda, pengguna tap kartu -> navigasi ke DetailLahanScreen(lahan: currentLahan) -> dari detail lahan bisa tap 'Mulai Siklus' atau 'Lihat Jadwal Perawatan'. |
| Koneksi API | Arsitektur Repository Pattern dengan abstraksi interface dan mock data in-memory, serta fungsi serialisasi/deserialisasi fromJson() dan toJson() pada seluruh model entitas. | Seluruh interaksi data dilakukan melalui interface LahanRepository dan SiklusRepository yang siap diganti ke ApiLahanRepository (REST API) tanpa mengubah kode UI. |
| Fitur perangkat | Integrasi library image_picker untuk akses native kamera ponsel (ImageSource.camera) dan galeri media (ImageSource.gallery), konfigurasi izin di AndroidManifest.xml, dan fallback foto contoh. | Pengguna dapat mengambil foto kondisi tanaman di kebun atau memilih foto dari galeri HP untuk dilampirkan pada laporan kondisi lahan (Modul 2). |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Dosen secara eksplisit meminta bukan hanya UI, tetapi juga interaksi, state, dan navigasi. Jadi jangan dilewati. Tiap baris cukup 1 sampai 2 kalimat konkret. Contoh Navigasi: "Dari Daftar Lahan, klik lahan membawa ke Detail Lahan dengan membawa id_lahan". Contoh State: "Setelah tambah lahan, daftar lahan langsung ter-refresh tanpa restart". Tambahkan 1 gambar bila ada yang bisa ditunjukkan, misalnya screenshot Postman yang menguji endpoint, atau isi tabel MySQL setelah data disimpan dari aplikasi.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot tabel MySQL (phpMyAdmin atau sejenis) atau Postman yang menunjukkan data dari aplikasi tersimpan. Pilih salah satu yang paling jelas.

Gambar 2.6. Bukti data tersimpan dari aplikasi ke database MySQL

## 2.6 Pekerjaan Berikutnya

Pekerjaan berikut direncanakan sebagai tindak lanjut setelah Progress Report 1.

Tabel 2.7 Rencana Pekerjaan Berikutnya

| No | Pekerjaan | FR terkait | PIC | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembangunan REST API Backend & Integrasi Koneksi Database MySQL | NFR-01, NFR-04 | Tim Bersama | Minggu ke-10 (Nov 2026) |
| 2 | Implementasi Notifikasi Lokal (Pengingat Tanam, Laporan Harian, Jatuh Tempo) | FR-06, FR-12, FR-19 | Zilfa, Adinda, Ferdian | Minggu ke-11 (Nov 2026) |
| 3 | Penyelesaian Pencatatan Panen Aktual & Riwayat Penutupan Siklus Tanam | FR-17, FR-18 | Ferdian Rahman | Minggu ke-11 (Nov 2026) |
| 4 | Integrasi tiga modul dan pengujian alur penuh satu siklus tanam | Semua | Semua anggota | Minggu ke-12 (Des 2026) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Isi dari Tabel 2.4 (fitur yang belum selesai) ditambah kebutuhan lain seperti perbaikan bug, pengujian, dan integrasi. Urutkan dari yang paling mendesak. Baris 4 sudah disiapkan sebagai contoh pekerjaan gabungan, boleh dipertahankan.

# BAB III KENDALA DAN SOLUSI

## 3.1 Ringkasan Kendala

Selama pengembangan, tim menemui beberapa kendala yang memerlukan usaha untuk diselesaikan. Bab ini hanya membahas kendala utama, bukan seluruh error kecil yang terjadi.

Tabel 3.1 Ringkasan Kendala Utama

| No | Kendala | Modul | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MissingPluginException dan Perizinan Akses Kamera/Galeri pada Android | Modul 2 / Umum | Teratasi |
| 2 | Sinkronisasi Penyesuaian Tanggal Jadwal Perawatan saat Tanggal Tanam Berubah (FR-13) | Modul 3 / Integrasi | Teratasi |
| 3 | Asynchronous State Loading saat Membuka Form Jadwal Perawatan Tanaman | Modul 1 & 3 | Teratasi |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Pilih 3 sampai 4 kendala yang benar-benar membutuhkan usaha (butuh waktu, riset, atau diskusi tim). Tidak perlu semua error. Rubrik menilai: kejelasan penjelasan kendala, penyebab, solusi, hasil, dan seberapa banyak masalah diselesaikan secara mandiri. Jadi tulis juga apa yang kalian lakukan sendiri sebelum meminta bantuan. Contoh kendala yang umum pada proyek Flutter + REST API + MySQL seperti ini (pakai hanya yang memang kalian alami): koneksi emulator ke server lokal gagal, izin notifikasi dan kamera di Android versi baru, unggah foto ke API, penjadwalan ulang jadwal perawatan saat tanggal tanam berubah, validasi satu siklus aktif per lahan, serta sinkronisasi data antar-modul.

## 3.2 Uraian Kendala dan Solusi

Setiap kendala diuraikan menurut empat hal: masalahnya, penyebabnya, cara mengatasinya, dan hasil setelah solusi diterapkan.

### 3.2.1 Kendala 1: Penanganan MissingPluginException dan Konfigurasi Izin Kamera/Galeri pada Android

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Masalah | Saat mencoba mengambil foto lahan atau laporan kondisi menggunakan kamera/galeri, muncul error MissingPluginException atau aplikasi gagal mengakses media perangkat di Android. |
| Penyebab | Library image_picker membutuhkan deklarasi perizinan eksplisit (android.permission.CAMERA, READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) pada AndroidManifest.xml serta restart penuh proses debug Flutter agar method channel native terdaftar. |
| Cara mengatasi | Menambahkan konfigurasi uses-permission dan queries pada android/app/src/main/AndroidManifest.xml, menangani error dengan user-friendly SnackBar, serta menyediakan opsi fallback foto contoh lahan. |
| Hasil setelah solusi | Fitur pengambilan foto dari kamera dan pemilihan foto dari galeri berhasil berfungsi dengan mulus pada perangkat Android nyata, dan fallback foto contoh mencegah crash saat pengujian lintas platform. |
| Bukti | Commit 8515a45 dan file android/app/src/main/AndroidManifest.xml |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Contoh pengisian (hapus setelah dipakai). Masalah: aplikasi di emulator tidak bisa memanggil API dan menampilkan pesan gagal terhubung. Penyebab: alamat localhost di emulator mengarah ke emulator itu sendiri, bukan ke komputer. Cara mengatasi: mengganti base URL ke alamat yang sesuai untuk emulator dan memastikan server mendengarkan di jaringan yang sama. Hasil: data lahan berhasil dimuat dan disimpan.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot pesan error atau log (sebelum) dan hasil yang sudah normal (sesudah). Letakkan berdampingan.

Gambar 3.1. Bukti kendala 1: sebelum dan sesudah solusi

### 3.2.2 Kendala 2: Sinkronisasi Otomatis Jadwal Perawatan Tanaman saat Tanggal Tanam Berubah (FR-13)

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Masalah | Ketika tanggal tanam pada siklus aktif diubah oleh pengguna di Modul 1, tanggal pelaksanaan jadwal perawatan di Modul 3 tidak otomatis menyesuaikan, atau jika digenerate ulang, jadwal yang sudah selesai berisiko terhapus/bergeser. |
| Penyebab | Logika pembuatan jadwal awalnya hanya berjalan satu arah saat inisiasi siklus baru (generateJadwalOtomatis), dan belum ada method penyesuaian dinamis (sesuaikanTanggalTanam) yang membedakan jadwal berstatus belum selesai dengan jadwal yang sudah selesai. |
| Cara mengatasi | Mengimplementasikan method sesuaikanTanggalTanam(idLahan, tanggalTanamBaru) pada PerawatanProvider: jadwal berstatus Belum/Ditunda dihitung ulang tanggal pelaksanaannya (tanggalTanamBaru + hstPengingat), sedangkan jadwal berstatus Selesai dipertahankan tanggal aslinya. |
| Hasil setelah solusi | Penyesuaian jadwal berjalan 100% otomatis saat tanggal tanam diubah. Jadwal yang belum terlaksana bergeser tepat sesuai HST, dan riwayat kegiatan yang telah selesai tetap utuh terjaga. |
| Bukti | Commit fa71261 dan test/jadwal_perawatan_test.dart (test FR-13) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Isi dengan kendala kedua, misalnya terkait notifikasi lokal (izin notifikasi, penjadwalan pada tanggal tertentu) atau unggah foto kondisi lahan ke server. Tulis langkah debugging yang dilakukan, bukan hanya jawaban akhir.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot error/log dan hasil setelah diperbaiki, atau potongan kode yang diubah.

Gambar 3.2. Bukti kendala 2: sebelum dan sesudah solusi

### 3.2.3 Kendala 3: Asynchronous State Loading saat Membuka Form Jadwal Perawatan Tanaman

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Masalah | Saat pengguna pertama kali membuka layar Tambah Jadwal Manual atau Daftar Jadwal dari beranda, dropdown pemilihan lahan kosong atau memicu exception karena daftar lahan belum selesai dimuat dari repository. |
| Penyebab | Pengambilan data lahan dari repository bersifat asynchronous (Future<List<Lahan>>), sementara widget UI di-build secara synchronous sebelum data selesai terisi di state LahanProvider. |
| Cara mengatasi | Menambahkan pengecekan data awal di initState menggunakan WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback, serta menambahkan fallback pemuatan data otomatis if (lahanProvider.lahanList.isEmpty) await lahanProvider.loadDaftarLahan() sebelum form dibuka. |
| Hasil setelah solusi | Layar tambah jadwal dan daftar jadwal selalu mendapatkan daftar lahan yang valid dan terisi lengkap tanpa pernah mengalami null exception atau freeze antarmuka. |
| Bukti | File lib/screens/perawatan/jadwal_list_screen.dart (baris 37-40 dan 65-70) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Isi dengan kendala ketiga. Jika kendala berasal dari kerja sama antarmodul (mis. perbedaan format data antar anggota), jelaskan juga bagaimana tim menyepakati solusinya. Hapus blok ini bila hanya ada dua kendala, atau gandakan blok untuk kendala keempat.

## 3.3 Kendala yang Belum Terselesaikan

Saat ini, seluruh kendala teknis utama terkait alur aplikasi, logika bisnis, manajemen state menggunakan Provider, dan interaksi antarmuka telah berhasil diselesaikan secara mandiri oleh tim. Satu aspek yang masih bersifat terbuka adalah integrasi konektivitas jaringan ke database fisik MySQL melalui REST API backend. Saat ini aplikasi masih menggunakan lapisan in-memory Mock Repository sehingga data belum tersimpan secara permanen saat aplikasi di-restart total (cold restart). Kendala ini tidak menghambat jalannya alur normal aplikasi karena seluruh model data telah dilengkapi serialisasi fromJson() dan toJson(), dan tim telah menjadwalkan pembangunan REST API backend (Laravel/Express.js) pada milestone berikutnya.

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Menyebut kendala yang belum selesai bukan kelemahan, justru menunjukkan tim memahami masalahnya. Tulis dugaan penyebab dan rencana langkah berikutnya. Hapus sub bab ini hanya jika benar-benar tidak ada kendala tersisa.

# BAB IV CODE AUDIT DAN REFACTORING

## 4.1 Metode Code Audit

Code audit dilakukan dengan memeriksa kode yang telah dibuat untuk menemukan bagian yang kurang baik, sulit dipahami, berulang, terlalu panjang, atau dapat diperbaiki. Refactoring kemudian dilakukan untuk memperbaiki struktur dan kualitas kode tanpa mengubah fungsi utama aplikasi.

Tabel 4.1 Kriteria Audit Kode

| No | Kriteria | Pertanyaan pemeriksaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panjang kode | Apakah ada function/widget yang terlalu panjang dan sebaiknya dipecah? |
| 2 | Pengulangan | Apakah ada kode yang sama ditulis berulang dan bisa dijadikan function/widget reusable? |
| 3 | Penamaan | Apakah nama variabel, function, dan file sudah jelas maksudnya? |
| 4 | Pemisahan UI dan logic | Apakah kode tampilan, pemanggilan API, dan logika bisnis masih bercampur? |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Tabel 4.1 sudah mengikuti contoh yang diberikan dosen pada instruksi Progress Report. Boleh ditambah kriteria lain yang kalian pakai (mis. konsistensi gaya kode, penanganan error). Tambahkan 1 sampai 2 kalimat tentang cara audit dilakukan: siapa yang memeriksa, apakah saling meninjau kode antaranggota (code review), atau memakai alat bantu seperti flutter analyze.

## 4.2 Hasil Code Audit

Berikut temuan hasil audit pada kode aplikasi AgroPlan beserta tindak lanjutnya.

Tabel 4.2 Temuan Hasil Audit

| No | File / bagian | Temuan | Kriteria | Tindak lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lib/screens/lahan/tambah_lahan_screen.dart | Logika manipulasi data dan state manajemen bercampur langsung di dalam setState lokal widget tampilan | 4 (Pemisahan UI dan logic) | Direfactor (Bagian 4.3) |
| 2 | lib/screens/ (berbagai file form) | Dialog pop-up konfirmasi sukses dan styling warna hardcoded ditulis berulang sepanjang 85+ baris di setiap layar form | 2 (Pengulangan) | Direfactor (Bagian 4.4) |
| 3 | lib/models/jadwal_perawatan.dart | Status pelaksanaan jadwal ditulis sebagai string bebas tanpa type safety, rawan typo dan runtime error | 3 (Penamaan) | Direfactor (Bagian 4.5) |
| 4 | lib/screens/perawatan/jadwal_list_screen.dart | Rumus kalkulasi estimasi panen dan template hari setelah tanam (HST) sempat tersebar di file tampilan layar | 4 (Pemisahan UI dan logic) | Direfactor (Bagian 4.5) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Tulis 4 sampai 6 temuan nyata dari kode kalian, lebih banyak dari yang direfactor agar terlihat bahwa audit dilakukan menyeluruh. Contoh temuan yang umum di proyek Flutter seperti ini (pakai hanya yang memang ada): form tambah dan ubah lahan ditulis dua kali, pemanggilan HTTP langsung di dalam widget, teks status ("Belum", "Selesai", "Ditunda") ditulis berulang sebagai string, rumus estimasi panen tersebar di screen, kode notifikasi tercampur di halaman UI, widget build terlalu panjang. Kolom Kriteria mengacu pada nomor di Tabel 4.1.

## 4.3 Refactoring 1: Pemisahan State & Data Layer Menggunakan Provider dan Repository Pattern

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Lokasi | lib/screens/lahan/tambah_lahan_screen.dart, lib/providers/lahan_provider.dart |
| Jenis masalah | UI dan logic bercampur (Kriteria 4) |
| Masalah yang ditemukan | Manipulasi list data lahan dan siklus tanam awalnya dikelola langsung di dalam setState lokal widget layar. Akibatnya, saat layar berpindah kembali ke Beranda atau layar Jadwal Perawatan, data lahan tidak tersinkronisasi dan kode widget menjadi sangat panjang serta sulit diuji. |
| PIC | Zilfa Julyafitri & Ferdian Rahman |

// SEBELUM (Before) - lib/screens/lahan/tambah_lahan_screen.dart // Logic penyimpanan data langsung di dalam StatefulWidget UI menggunakan setState void _simpanLahanLokal() { if (_formKey.currentState!.validate()) { setState(() { _daftarLahanLokal.add(Lahan( idLahan: DateTime.now().millisecondsSinceEpoch, namaLahan: _namaController.text, luasLahan: double.parse(_luasController.text), komoditasUtama: 'Belum Ditanami', )); }); Navigator.pop(context); // Data TIDAK sinkron ke beranda atau modul lain! } }

// SESUDAH (After) - lib/screens/lahan/tambah_lahan_screen.dart & LahanProvider // UI murni menangani tampilan dan memanggil Provider terpusat (Repository Pattern) Future<void> _simpan() async { if (!(_formKey.currentState?.validate() ?? false)) return; setState(() => _isLoading = true); final baru = Lahan( idLahan: DateTime.now().millisecondsSinceEpoch % 10000, namaLahan: _namaController.text.trim(), luasLahan: double.parse(_luasController.text.replaceAll(',', '.')), komoditasUtama: 'Belum Ditanami', ); final success = await context.read<LahanProvider>().tambahLahan(baru); setState(() => _isLoading = false); if (success && mounted) { await JadwalSuccessDialog.show(context, title: 'Data lahan berhasil ditambahkan!'); Navigator.pop(context, true); // Data otomatis reaktif di seluruh aplikasi } }

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Alasan perubahan | Menerapkan prinsip Separation of Concerns. Logika manipulasi data dipindahkan ke LahanProvider dan abstraksi LahanRepository, sementara widget form murni berfokus pada rendering antarmuka dan validasi. |
| Dampak / manfaat | Kode UI menjadi jauh lebih bersih dan terstruktur. Data lahan otomatis tersinkronisasi lintas modul (Beranda, Detail Lahan, Siklus Tanam, dan Jadwal Perawatan). Sangat memudahkan migrasi ke REST API MySQL di kemudian hari. |
| Bukti fungsi tetap sama | Operasi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data lahan tetap berjalan normal dan tervalidasi 100% pada unit test test/lahan_workflow_test.dart. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Minimal ada 2 contoh before-after (disarankan 3 agar aman). Pilih perubahan yang nyata terlihat. Contoh: memecah widget form lahan yang panjang menjadi widget kecil, atau menggabungkan form tambah dan ubah menjadi satu widget reusable. Tempel kode asli dari proyek, bukan kode karangan. Fungsi aplikasi tidak boleh berubah. Jika perlu, tambahkan screenshot hasil aplikasi sebelum dan sesudah yang tampil sama.

## 4.4 Refactoring 2: Ekstraksi Reusable Widget Modal Sukses (JadwalSuccessDialog) dan Centralized Theme Tokens

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Lokasi | lib/widgets/jadwal_success_dialog.dart, lib/theme/app_colors.dart, lib/theme/app_spacing.dart |
| Jenis masalah | Kode berulang (Kriteria 2) dan Kode terlalu panjang (Kriteria 1) |
| Masalah yang ditemukan | Setiap kali form berhasil disimpan (Tambah Lahan, Tambah Siklus, Tambah Jadwal, Tambah Laporan), dialog modal sukses ditulis ulang secara manual sepanjang 85-100 baris kode di setiap file screen dengan warna hardcoded (magic numbers). |
| PIC | Ferdian Rahman & Adinda Queen Salsabilla |

// SEBELUM (Before) - lib/screens/perawatan/tambah_jadwal_screen.dart // Dialog modal sukses ditulis manual berulang 85+ baris di setiap layar form showDialog( context: context, builder: (ctx) => AlertDialog( shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(16)), content: Column( mainAxisSize: MainAxisSize.min, children: [ Container(color: Color(0xFF2E7D32), child: Icon(Icons.check, color: Colors.white)), Text('Jadwal Berhasil Ditambahkan', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)), Text('Jadwal perawatan tanaman telah disimpan ke daftar.'), ElevatedButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx), child: Text('OK')), ], ), ), );

// SESUDAH (After) - lib/widgets/jadwal_success_dialog.dart // Diekstrak menjadi reusable dialog statis yang elegan & konsisten (cukup 1 baris pemanggilan) await JadwalSuccessDialog.show( context, title: 'Jadwal perawatan\nberhasil ditambahkan!', subtitle: 'Jadwal perawatan tanaman telah disimpan dan akan muncul pada daftar jadwal Anda.', );

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Alasan perubahan | Menerapkan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself) dan konsistensi desain sistem aplikasi agar seluruh dialog konfirmasi sukses memiliki tampilan, animasi, dan radius kartu yang seragam. |
| Dampak / manfaat | Menghilangkan duplikasi kode lebih dari 250 baris di 4 file form berbeda. Memudahkan pengubahan tema atau ilustrasi dialog sukses secara terpusat di satu tempat. |
| Bukti fungsi tetap sama | Modal dialog sukses tetap tampil dengan pesan, judul, ilustrasi, dan tombol tutup yang identik serta menutup otomatis saat diklik. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Contoh lain: memisahkan pemanggilan API dari UI ke class tersendiri (mis. service atau repository), atau mengganti string status berulang dengan enum atau konstanta. Jelaskan manfaatnya dengan bahasa kalian sendiri, karena setiap anggota harus bisa menjelaskan perubahan ini saat presentasi.

## 4.5 Refactoring 3: Penerapan Enum StatusPelaksanaan dan Enkapsulasi Logika Kalkulasi HST & Estimasi Panen

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Lokasi | lib/models/jadwal_perawatan.dart, lib/data/referensi_komoditas.dart, lib/providers/perawatan_provider.dart |
| Jenis masalah | Penamaan kurang jelas / string bebas (Kriteria 3) dan UI logic bercampur (Kriteria 4) |
| Masalah yang ditemukan | Status pelaksanaan jadwal ('Belum', 'Selesai', 'Ditunda') awalnya berupa string bebas tanpa type safety, rawan kesalahan pengetikan huruf besar/kecil. Selain itu, rumus estimasi panen dan template HST sempat ditulis tersebar di file widget tampilan. |
| PIC | Ferdian Rahman |

// SEBELUM (Before) - lib/models/jadwal_perawatan.dart // Status pelaksanaan jadwal bertipe String bebas tanpa type safety class JadwalPerawatan { final int id; final String namaKegiatan; final String status; // Berisi 'Belum', 'Selesai', 'Ditunda' (rawan typo/runtime error) final DateTime? tanggalDitunda; // Rumus estimasi panen ditulis ad-hoc di widget screen tampilan }

// SESUDAH (After) - lib/models/jadwal_perawatan.dart & PerawatanProvider // Menggunakan enum bervalue dan enkapsulasi tanggal efektif serta rumus PRD terpusat enum StatusPelaksanaan { belum('Belum'), selesai('Selesai'), ditunda('Ditunda'); final String label; const StatusPelaksanaan(this.label); } DateTime get tanggalEfektif => tanggalDitunda ?? tanggalPelaksanaan; static double? hitungEstimasi({required String komoditas, required double luasHa}) { final ref = DataReferensi.cariKomoditas(komoditas); if (ref == null) return null; return luasHa * ref.produktivitas; // Rumus PRD: Luas (ha) × Produktivitas (ton/ha) }

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Alasan perubahan | Menjamin type safety pada waktu kompilasi (compile-time safety) serta menyatukan seluruh rumus matematika pertanian resmi PRD ke dalam domain model dan data referensi statis terpusat. |
| Dampak / manfaat | Mencegah bug akibat salah ketik nilai status. Logika penentuan tanggal efektif jatuh tempo terisolasi di getter model, dan estimasi panen dapat diuji secara independen tanpa memerlukan context UI. |
| Bukti fungsi tetap sama | Perhitungan estimasi hasil panen untuk 6 komoditas dan status jatuh tempo terbukti 100% akurat pada unit test test/jadwal_perawatan_test.dart. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Contoh refactoring ketiga (opsional tetapi disarankan): menamai ulang variabel atau function yang kurang jelas, memindahkan rumus estimasi panen ke satu function, atau memisahkan logika notifikasi lokal ke service sendiri. Hapus blok ini jika hanya membuat dua contoh.

## 4.6 Struktur Proyek Setelah Refactoring

Setelah dilakukan audit dan refactoring secara menyeluruh, struktur folder proyek AgroPlan diatur mengikuti pola Clean Architecture / Repository Pattern yang modular dan terstandarisasi. Seluruh kode sumber di dalam folder lib/ dikelompokkan ke dalam subdirektori fungsional berikut:
1. lib/models/: Berisi model entitas data inti (Lahan, SiklusTanam, LaporanKondisi, JadwalPerawatan) lengkap dengan metode konversi serialisasi fromJson() dan toJson().
2. lib/data/: Berisi kontrak abstraksi repository (LahanRepository, SiklusRepository, LaporanRepository), implementasi mock in-memory, serta data referensi statis resmi BPS/Kementan (DataReferensi).
3. lib/providers/: Berisi state management terpusat berbasis ChangeNotifier (LahanProvider, SiklusProvider, LaporanProvider, PerawatanProvider, AuthProvider).
4. lib/screens/: Berisi antarmuka pengguna yang dipisahkan rapi per modul (screens/lahan, screens/laporan, screens/perawatan, screens/panduan, screens/auth).
5. lib/widgets/: Berisi komponen antarmuka yang dapat dipakai ulang (JadwalSuccessDialog, AppTextField, MenuCard, StatusChip).
6. lib/theme/: Berisi centralized tokens untuk warna (AppColors), jarak & radius (AppSpacing), dan tipografi (AppTextStyles).
Refactoring arsitektur ini memastikan pemisahan tegas antara UI, logic, dan data layer, sehingga memudahkan pengujian otomatis serta penyambungan ke database backend MySQL tanpa merombak kode tampilan.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot struktur folder di editor (folder lib), jika ada perubahan struktur akibat refactoring.

Gambar 4.1. Struktur folder proyek Flutter

## 4.7 Pemahaman Kode dan Penggunaan AI

Dalam proses pengembangan aplikasi AgroPlan, tim memanfaatkan bantuan Artificial Intelligence (AI) sebagai coding assistant untuk mempercepat pembuatan kerangka dasar (boilerplate), eksplorasi sintaks pustaka Flutter, kompilasi data acuan produktivitas dari publikasi resmi Kementerian Pertanian, serta penyusunan skenario pengujian unit test dan integration test. Untuk memastikan integritas dan pemahaman penuh terhadap kode yang dibuat:
1. Setiap anggota tim membaca, menguji, dan memverifikasi baris demi baris logika kode yang dihasilkan sebelum digabungkan ke repositori bersama.
2. Seluruh integrasi state management (Provider), validasi form kompleks, dan algoritma penyesuaian jadwal dinamis disesuaikan secara mandiri agar tepat memenuhi Functional Requirements PRD v2.0.
3. Seluruh anggota tim memahami alur kerja kode pada modulnya masing-masing dan siap mendemokan serta mempertanggungjawabkannya secara teknis di hadapan dosen pengampu.

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Sub bab ini mengikuti ketentuan tambahan dosen: jika memakai AI, anggota tetap harus memahami kode yang dipakai. Cukup 1 paragraf yang jujur. Contoh isi: bagian apa dibantu AI, bagaimana kode diuji dan dipahami, dan bagaimana anggota bisa menjelaskan kode miliknya.

# BAB V KOORDINASI TIM

## 5.1 Pembagian Tugas

Pengembangan AgroPlan dikerjakan oleh tiga anggota. Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas satu modul fungsional dan juga memiliki tanggung jawab tambahan pada bagian bersama.

Tabel 5.1 Pembagian Tugas Anggota

| Nama (NIM) | Modul utama | Tanggung jawab fungsional | Tugas bersama |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilfa Julyafitri (2411521013) | Modul 1: Manajemen Lahan & Siklus Tanam | FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05 | Desain antarmuka Figma awal, penyusunan lembar PRD v2.0, dan pengujian alur modul lahan. |
| Ferdian Rahman (2411522004) | Modul 3: Perawatan Tanaman & Estimasi Panen | FR-13, FR-14, FR-15, FR-16, FR-17 | Arsitektur Provider & Repository, integrasi lintas modul, penyesuaian jadwal dinamis, unit test 36 skenario, dan redesign beranda. |
| Adinda Queen Salsabilla (2411522008) | Modul 2: Monitoring Kondisi Lahan | FR-07, FR-08, FR-09, FR-10, FR-11 | Integrasi hardware kamera dan galeri (image_picker), pembuatan form laporan kondisi, dan penyusunan naskah laporan. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Nama dan NIM sudah diisi dari PRD. Lengkapi modul yang dipegang tiap anggota (Modul 1, 2, atau 3) dan FR yang menjadi tanggung jawabnya. Kolom Tugas bersama diisi pekerjaan di luar modul, misalnya pembuatan backend, desain database, integrasi, pengujian, atau penyusunan laporan. Pembagian ini harus konsisten dengan Tabel 1.1 dan Tabel 2.3.

## 5.2 Progress Masing-masing Anggota

Tabel 5.2 Progress Anggota pada Modul Masing-masing

| Nama | Jumlah FR | Selesai | Proses | Belum | Persentase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zilfa Julyafitri | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| Ferdian Rahman | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3% |
| Adinda Queen Salsabilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Angka harus cocok dengan Tabel 2.2. Di bawah tabel, tulis 1 paragraf pendek per anggota yang menjelaskan apa yang sudah diselesaikan dan apa yang sedang dikerjakan. Jika progress antaranggota tidak merata, jelaskan penyebabnya dan bagaimana tim menyeimbangkannya. Rubrik menilai pemerataan kontribusi.

## 5.3 Kontribusi Nyata Anggota

Kontribusi setiap anggota dibuktikan melalui riwayat commit pada repository, fitur yang dapat didemokan, dan pekerjaan pendukung lainnya.

Tabel 5.3 Bukti Kontribusi Anggota

| Nama | Kontribusi utama yang dapat didemokan | Jumlah commit | Bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilfa Julyafitri | Fitur CRUD Lahan Lengkap (FR-01 s/d FR-04) dan Form Siklus Tanam Baru (FR-05) | 1 commit (plus merge PR) | Layar Beranda, Form Tambah Lahan, Detail Lahan, dan Form Siklus Tanam |
| Ferdian Rahman | Jadwal Otomatis & Penyesuaian Dinamis (FR-13 s/d FR-15), Estimasi Panen (FR-16), Arsitektur Provider, dan 36 Unit Test | 31 commit | Layar Jadwal Perawatan, Estimasi Panen, test/jadwal_perawatan_test.dart |
| Adinda Queen Salsabilla | Form Laporan Kondisi Lahan dengan Foto Kamera/Galeri (FR-07 s/d FR-09) dan Edit/Hapus Laporan (FR-10, FR-11) | 6 commit | Layar Form Laporan Kondisi, Integrasi Image Picker, dan Riwayat Laporan |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Kolom Kontribusi utama: sebut hal yang bisa langsung ditunjukkan saat demo, bukan sekadar bantu-bantu. Ambil jumlah commit dari GitHub (halaman Insights > Contributors atau riwayat commit). Pastikan semua anggota melakukan commit atas nama masing-masing agar kontribusi terlihat. Jika ada kontribusi non-kode (desain UI, database, dokumentasi, pengujian), tuliskan juga.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Screenshot halaman Contributors GitHub atau git log yang memperlihatkan commit setiap anggota.

Gambar 5.1. Grafik kontributor dan riwayat commit repository

## 5.4 Mekanisme Koordinasi

Koordinasi tim dilakukan melalui beberapa media dan kegiatan rutin agar pekerjaan tiap modul tetap sejalan.

Tabel 5.4 Media dan Kegiatan Koordinasi

| Media / kegiatan | Fungsi | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Group | Komunikasi instan harian, diskusi cepat kendala teknis, dan koordinasi waktu rapat | Setiap hari secara berkala |
| GitHub Repository | Berbagi kode sumber, manajemen branch fitur, code review, dan integrasi pull request ke main | Setiap ada pembaruan kode / beberapa kali seminggu |
| Pertemuan Tatap Muka & Online | Penyamaan arsitektur data bersama, integrasi normal flow antarmodul, evaluasi mingguan, dan uji coba demo | 2 kali seminggu |
| Figma & Dokumen Bersama | Penyelarasan desain UI/UX, peninjauan PRD v2.0 bersama, dan pembagian tugas tertulis | Berkala sesuai fase milestone |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Tulis alat dan kebiasaan yang benar-benar dipakai tim. Tidak perlu ditambah-tambah. Jelaskan juga aturan kerja yang disepakati jika ada, misalnya pembagian branch per modul, format pesan commit, atau aturan merge ke branch utama.

## 5.5 Koordinasi pada Pekerjaan yang Saling Berkaitan

Karena ketiga modul terhubung melalui entitas Lahan dan Siklus Tanam, beberapa pekerjaan dan kendala saling berkaitan. Berikut contoh bagaimana tim berkoordinasi pada kondisi tersebut.

Tabel 5.5 Contoh Koordinasi Pekerjaan Antarmodul

| Situasi | Pihak terkait | Cara koordinasi | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| Penentuan Skema Entitas Lahan dan Siklus Tanam sebagai Acuan Bersama | Zilfa (Modul 1), Adinda (Modul 2), Ferdian (Modul 3) | Rapat tatap muka membahas ERD dan batasan PRD bahwa Modul 2 & 3 memerlukan id_lahan dan id_siklus aktif. | Disepakati model Lahan dan SiklusTanam terpusat di folder lib/models/ dengan metode serialisasi fromJson() dan toJson(). |
| Integrasi Otomatis Siklus Tanam Baru ke Jadwal Perawatan (FR-05 -> FR-13) | Zilfa (Modul 1) & Ferdian (Modul 3) | Diskusi sinkronisasi state di mana pembuatan siklus baru di Modul 1 harus langsung memicu pembuatan jadwal perawatan di Modul 3. | SiklusProvider.tambahSiklus() menerima parameter opsional perawatanProvider untuk langsung memanggil generateJadwalOtomatis(). |
| Penanganan Perizinan Hardware Kamera & Galeri (Modul 2) dan Foto Lahan (Modul 1) | Adinda (Modul 2) & Ferdian (Modul 3/Teknis) | Diskusi pemecahan error MissingPluginException dan format path file foto antar platform Android & Web. | Konfigurasi perizinan terpusat di AndroidManifest.xml serta standardisasi rendering gambar via helper Image.file dan Image.asset. |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Beri 2 sampai 3 contoh nyata dari proyek kalian. Contoh keterkaitan menurut PRD: Modul 2 dan 3 membutuhkan data lahan dan siklus tanam dari Modul 1; jadwal perawatan (Modul 3) dihitung dari tanggal tanam yang dibuat di Modul 1; estimasi panen memakai luas lahan dari Modul 1. Fokus pada keputusan bersama, misalnya kesepakatan nama field, format API, atau urutan integrasi.

# BAB VI PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Aplikasi AgroPlan pada milestone Progress Report 1 ini telah mencapai tingkat penyelesaian keseluruhan sebesar 76,3% (14 dari 19 Functional Requirements telah selesai penuh dan teruji, 1 FR dalam proses, dan 4 FR dijadwalkan pada milestone berikutnya). Seluruh normal flow utama—mulai dari autentikasi pengguna, penambahan lahan baru dengan validasi luas hektare, inisiasi siklus tanam, pencatatan laporan kondisi lahan dengan bukti foto kamera/galeri, penyesuaian jadwal perawatan otomatis berbasis komoditas dan tanggal tanam, hingga perhitungan instan estimasi hasil panen—telah terhubung secara dinamis dan berjalan stabil tanpa kendala error kritis.

Seluruh kendala teknis utama (konfigurasi perizinan kamera/galeri Android, sinkronisasi jadwal dinamis, dan asynchronous state loading) berhasil diselesaikan dengan baik. Tim juga telah membuktikan kualitas kode melalui audit dan refactoring nyata menggunakan Repository Pattern, ekstraksi reusable widgets, dan enkapsulasi business logic yang tervalidasi 100% lulus pada 36 skenario unit test. Koordinasi tim berjalan sangat baik dan setiap anggota telah memberikan kontribusi nyata yang terukur pada modul masing-masing.

## 6.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut tim AgroPlan menuju Progress Report 2 dan Final Submission difokuskan pada empat prioritas utama:
1. Pembangunan backend REST API (menggunakan Laravel / Express.js) dan koneksi database server MySQL untuk menggantikan lapisan Mock Repository sehingga data tersimpan secara permanen (NFR-01, NFR-04).
2. Implementasi layanan notifikasi lokal (Local Push Notifications) untuk pengingat rencana tanam (FR-06), pengingat laporan harian (FR-12), dan pengingat jatuh tempo perawatan (FR-19).
3. Penyelesaian modul pencatatan panen aktual (FR-17) dan visualisasi riwayat hasil panen untuk menutup status siklus tanam menjadi Selesai (FR-18).
4. Pengujian alur penuh end-to-end secara menyeluruh pada perangkat fisik Android untuk memastikan performa dan responsivitas optimal.

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Kesimpulan harus konsisten dengan angka dan klaim di Bab II sampai Bab V. Jangan menambah klaim baru di sini. Cukup singkat, sekitar setengah halaman.

# LAMPIRAN

## Lampiran A. Tautan Bukti Pendukung

| Item | Tautan / keterangan |
| --- | --- |
| Repositori GitHub | https://github.com/Ferdian-R/AgroPlan.git (Branch utama: main, aktif dan tersinkronisasi) |
| Dokumen Product Requirements Document (PRD) | PRD AgroPlan v2.0 (13 Oktober 2026) |
| Desain UI/UX Figma | File Desain UI AgroPlan Tim Kelompok 8 (Sistem Informasi, Universitas Andalas) |
| Rekaman Video Demo Aplikasi | Video rekaman alur normal utama aplikasi berjalan pada perangkat/emulator Android |
| Log Pengujian Otomatis (Unit & Integration Test) | All 36 tests passed (100% lulus pada test/jadwal_perawatan_test.dart dan test/lahan_workflow_test.dart) |

PANDUAN ISI (hapus kotak ini sebelum dikumpulkan) Rubrik menilai berdasarkan bukti, termasuk aplikasi dan kode. Sertakan link repository dan, bila memungkinkan, video demo singkat sebagai cadangan jika demo langsung bermasalah. Jika repository bersifat privat, pastikan dosen memiliki akses.

## Lampiran B. Gambar Tambahan (opsional)

Letakkan di sini gambar yang tidak muat pada bab utama, misalnya screenshot tambahan tiap screen, potongan kode lengkap, atau hasil pengujian.

[ LETAKKAN GAMBAR DI SINI ] Gambar tambahan jika diperlukan. Hapus lampiran ini bila tidak dipakai.

Gambar B.1. Tangkapan layar tambahan antarmuka dan log hasil pengujian otomatis AgroPlan